**武汉设计工程学院本科毕业论文（设计）中期检查表**

课题类型：论文 设计□

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 基于Web的大学生计算机设计大赛网站的设计与实现 | | |
| 学生姓名 | 张紫豪 | 专业班级 | 计算机科学与技术（专升本）2002班 |
| 指导教师 | 章程 | 职 称 | 副教授 |
| 课题进展 | 进展：网站Vue前端前台核心功能已完成，其他功能也基本完成，Spring Boot后端功能已经完成。前台实现了老师和学生分别能使用的功能的划分；后台功能尚未设计。其中管理页面需要优化，把发布比赛和修改比赛这两个功能放在同一个页面进行实现。 | | |
| 尚须完成的任务 | 1.论文尚未完成；  2.后台管理员模块尚未完成；  3.前端消息功能需要优化；  4.添加最近比赛功能。 | | |
| 存在的主要问题及解决措施 | 主要问题：  1登录后的用户id和组id放在本地存储不安全。  2发布页面左侧Tabs 标签页功能出现异常（在其子页面刷新时选项卡所在位置不改变）。  3论文未完成。  措施：  1把登录后获取的用户信息放在Vuex进行存储。  2重新设计发布页面、路由、子模块，将其更改为管理页面。  3撰写论文。 | | |
| 指导教师审查结果 | 完成进度情况：正常□ 滞后□ | | |
| 学生态度评级：认真□ 比较认真□ 一般□ 不认真□ | | |
| 完成质量评价：优秀□ 良好□ 一般□ 较差□ | | |
| 学院意见 | □通过，按计划继续完成后续工作。  □警告，请指导教师督促学生端正态度，抓紧时间完成老师下达的任务。  □不通过，取消学生参加首次答辩资格，指导教师作情况说明。  学生签字： 指导教师签字： 主管院长签字：  2022年3月 6日 | | |