**武汉设计工程学院本科毕业论文（设计）中期检查表**

课题类型：论文 设计□

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 基于Web的大学生计算机设计大赛报名网站的开发 | | |
| 学生姓名 | 张恣豪 | 专业班级 | 计算机科学与技术（专升本）2002班 |
| 指导教师 | 章程 | 职 称 | 副教授 |
| 课题进展 | 进展：网站Vue前端前台核心功能已完成，其他功能也基本完成，Spring Boot后端功能已经完成。前台实现了老师和学生分别能使用的功能的划分；更改登录方式，采用jwt技术实现登录，数据库采用md5加密方式存储密码；重新设计发布比赛的前端页面，实现后台数据传输；修复springboot解析转义符的问题，解决\n不能存入数据库；修改导航列表生成方式；修改数据库；修改管理页面：添加删除功能，添加审核状态前台功能；完善用户管理页面；重新设计平均分分配比评审算法，老师在管理页面点击评审后查找本地文件，如果不存在就创建；修复管理员登录后，老师学生登录后头部样式出现的bug；重新设计老师管理页面；其中管理页面需要优化，把发布比赛和修改比赛这两个功能放在同一个页面进行实现。 | | |
| 尚须完成的任务 | 1.论文尚未完成；  2.前端消息功能需要优化；  3.添加最近比赛功能。 | | |
| 存在的主要问题及解决措施 | 主要问题：  1登录后的用户id和组id放在本地存储不安全。  2发布页面左侧Tabs 标签页功能出现异常（在其子页面刷新时选项卡所在位置不改变）。  3论文未完成。  措施：  1把登录后获取的用户信息放在Vuex进行存储。  2重新设计发布页面、路由、子模块，将其更改为管理页面。  3撰写论文。 | | |
| 指导教师审查结果 | 完成进度情况：正常□ 滞后□ | | |
| 学生态度评级：认真□ 比较认真□ 一般□ 不认真□ | | |
| 完成质量评价：优秀□ 良好□ 一般□ 较差□ | | |
| 学院意见 | □通过，按计划继续完成后续工作。  □警告，请指导教师督促学生端正态度，抓紧时间完成老师下达的任务。  □不通过，取消学生参加首次答辩资格，指导教师作情况说明。  学生签字： 指导教师签字： 主管院长签字：  年 月 日 | | |